WENDLING Quentin – URBAIN Nathan – CMI IRVIJ

Rapport du projet de compilation M1

Pendant ce projet nous avons pris la décision de fonctionner par sous langage (sprint sur le GitHub) en incrémentant les différentes fonctionnalités ainsi que par le développement d’un AST.
Un sprint était validé quand on passait divers tests et que nous étions certains de repartir sur des bases toujours solides pour pouvoir toujours avancer et apporter des modifications minimes et maîtrisés sur les sprints précédents.
L’organisation du projet se fut sur GitHub en effectuant des commits propres référent une issue (tâche) préalablement écrite pour cibler le travail à faire et donner la répartition des tâches.
Chaque Sprint fut donc testé pour voir d’éventuel bug afin de continuer l’implémentation sur des bases saines.

Les différentes décompositions de sprint furent divisées comme ceci:
- Sprint 0 : Mise en place des fonctions de l’AST et Table de symbole
- Sprint 1 : Printi, Printf , main() , return , commentaire
- Sprint 2 : Declaration et Affectation variable Int, expression arithmétiques
- Sprint 3 : Structure de contrôle
- Sprint 4 : Boucle
- Sprint en parallèle : Define
- Sprint 5 : Tableau
- Sprint 6 : Stencil
- Sprint 7 : Fonctions

Notre compilateur passe par un arbre de syntaxe abstraite qui passera ensuite par une analyse sémantique afin de détecter certaines erreurs de type sémantique présent dans le fichier donné. L’AST sera ensuite traduite en Code intermédiaire sous forme de Quad. Tous les sprints présentés plus haut ont étaient réalisés.

Le MakeFile possède plusieurs commandes :
- test : Jeu de test automatiquement réalisé
- clean : nettoie le répertoire
- help : donne les commandes disponibles